|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RELEASE | SPRINT | HISTÓRIAS | PONTOS | PRIORIDADE | Nº ATIVIDADES | DATA | RESPONSÁVEL | STATUS |
| Cadastros Sistemas | S01  1ª Semana | Projeto e Modelagem do Sistema (Diagramas) | 5 | Alta | 3 | 01/02 a 03/02 | William | Finalizado |
| Projeto e Modelagem do Sistema (Projeto Arquitetural) | 5 | Alta | 1 | 01/02 a 03/02 | Elisa | Finalizado |
| Protótipos de interfaces | 4 | Alta | 1 | 04/02 | William | Em andamento |
| S02  2  Semana | Protótipos de interfaces | 4 | Alta | 1 | 07/02 a  10/02 | William | Em andamento |
| Desenvolvimento backend | Implementação backend (spring) | 5 | Alta | 1 | 07/02 a  11/02 | Rafael | Em andamento |
| CRUD cadastro Contrato | 5 | Alta | 1 | 07/02 a  11/02 | Rafael e William | Em andamento |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |